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เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกเข้าห้องประชุม  นายดนุพร  คงสา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม
ประธาน
วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยปริก มีระเบียบวาระการประชุม 5 วาระด้วยกัน ผมขอเข้าระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระที่  ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธาน



1. การประชุมวันนี้เป็นการประชุมเร่งด่วน เนื่องจากต้องให้สภาองค์การ




บริหารส่วนตำบลห้วยปริกพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนา




ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ




เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก




2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ขออนุญาตไม่แต่งเครื่องแบบ




สีกากีเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งผมก็ได้อนุญาตแล้ว
ระเบียบวาระที่  ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธาน
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ครั้งที่ผ่านมา
ทุกท่านได้รับแล้ว จึงขอให้ตรวจดูว่ามีส่วนไหนที่ต้องเพิ่มเติมหรือแก้ไขบ้าง 

ที่ประชุม


ได้ร่วมกันตรวจดู โดยไม่ขอแก้ไขแต่อย่างใด
ประธาน
เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไข เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่  ๓

เรื่องขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 5/2562
ประธาน



ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกชี้แจง
นายก อบต. 


ท่านประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกทุกท่าน




ผม จ.ส.ต. นาคินทร์ จิตธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก





ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ได้อนุมัติและประกาศใช้




แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559




แล้วนั้น





องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก มีความจำเป็นต้องจัดทำ




โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม




ราชาภิเษก ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ได้




บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) และมีความจำเป็น




ต้องเพิ่มเติมรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) จึงได้




จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2562 




เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพในการจัดการสาธารณะให้แก่




ประชาชนในพื้นที่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ




จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
/เพิ่มเติม...
-3-




เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวดที่ 4 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติม




หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ




งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย




ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้




ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ




บริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล




และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนา




ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศ




ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความ
เห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จึงขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ครั้งที่ 5/2562 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก รายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้แก่ทุกท่านแล้ว
ประธาน



การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 5/2562




นี้ รายละเอียดต่าง ๆ ทุกท่านได้รับไปแล้ว ท่านคงได้ศึกษาแล้ว ท่านใด




จะอภิปรายบ้าง ขอเชิญครับ
ที่ประชุม


ไม่มี
ประธาน



เมื่อไม่มีท่านใดอภิปราย ดังนั้นผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบเพิ่มเติม




แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 5/2562 ตามที่




นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกเสนอ โปรดยกมือ
ที่ประชุม


ยกมือ มีมติดังนี้





มติเห็นชอบ
จำนวน  8  เสียง





มติไม่เห็นชอบ
จำนวน  -   เสียง





งดออกเสียง
จำนวน  1   คน
ประธาน



มติเห็นชอบ จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ




เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 5/2562
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบแปลนโครงการขุดลอก




แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์
ประธาน



ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง
นายก



ท่านประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกทุกท่าน




ผม จ.ส.ต. นาคินทร์ จิตธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก





ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก สมัยวิสามัญ




สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติ




อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทำ




บริการสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้มีการขุดลอก




แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ จำนวน 4 โครงการ แต่จากการทบทวน




แบบรูปรายการละเอียด และตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง ปรากฏว่าไม่




สามารถทำการขุดลอกได้ เนื่องจากความลาดชันที่จะทำการขุดลอกมีความ
/สโลป...
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สโลป (slop) ไม่เพียงพอ หากทำการขุดลอกตามรายละเอียดและ




แบบแปลนเดิมจะทำให้ดินพังทลาย





ดังนั้น เพื่อให้การขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์เกิด




ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเป็นไปตามหลักวิชาการช่าง จึงขออนุมัติ




แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบแปลนโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ




สาธารณะประโยชน์ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้




1. โครงการขุดลอกคลองกา จากปากคลองกาถึงบริเวณบ้านนางสุภา




สุขสบาย หมู่ที่ 3 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. ห้วยปริก 
เลขที่ 19/2562 ซึ่งตามแบบแปลนวัดความลึกจากริมตลิ่งถึงท้องคลอง
ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ซึ่งในความเป็น
จริงไม่สามารถจะขุดลอกได้เพราะจะทำให้เกิดการพังทลายของดิน
เนื่องจาก slop ของดินไม่เพียงพอ จึงขอแก้ไขเป็นความลึกไม่น้อยกว่า
3.50 เมตร ลดการพังทลายของดินลงมาได้ รายละเอียดตามแบบแปลน
อบต. ห้วยปริก งบประมาณ 488,000.-บาท
2. โครงการขุดลอกห้วยหนองฉีดถึงห้วยยางแดง หมู่ที่ 5 รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต. ห้วยปริก เลขที่ 20/2562 ซึ่งตามแบบแปลน
วัดความลึกจากริมตลิ่งถึงท้องห้วย ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร ท้องห้วยกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถจะขุดลอกได้ เพราะจะทำให้เกิดการพังทลายของดิน เนื่องจาก slop ของดินไม่เพียงพอ จึงขอแก้ไขเป็นความลึกไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร ลดการพังทลายของดินลงมาได้ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. ห้วยปริก งบประมาณ 479,000.-บาท
3. โครงการขุดลอกห้วยหนองฉีด ถึงคลองกะเปียด (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5
ตำบลห้วยปริก รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. ห้วยปริก เลขที่ 21/2562 ซึ่งตามแบบแปลนวัดความลึกจากริมตลิ่งถึงท้องห้วย ลึกเฉลี่ย
4.70 เมตร ท้องห้วยกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถ
จะขุดลอกได้เพราะจะทำให้เกิดการพังทลายของดิน เนื่องจาก slop ของ
ดินไม่เพียงพอ จึงขอแก้ไขเป็นความลึกไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร ลดการ
พังทลายของดินลงมาได้ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ห้วยปริก งบประมาณ 483,000.-บาท
4. โครงการขุดลอกลำห้วยปริก หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลห้วยปริก
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. ห้วยปริก เลขที่ 22/2562 ซึ่งตาม
แบบแปลนวัดความลึกจากริมตลิ่งถึงท้องห้วย ลึกเฉลี่ย 2.80 เมตร
ท้องห้วยกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถจะขุดลอกได้
เพราะจะทำให้เกิดการพังทลายของดิน เนื่องจาก slop ของดินไม่เพียงพอ
จึงขอแก้ไขเป็นความลึกไม่น้อยกว่า 2.20 เมตร ลดการพังทลายของดิน
ลงมาได้ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. ห้วยปริก งบประมาณ 200,000.-บาท 
ซึ่งรายละเอียดแบบแปลนตามที่ได้จัดส่งให้ท่านแล้ว
/ประธาน...
-5-
ประธาน



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกได้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง




รายละเอียดแบบแปลนโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์




จำนวน 4 โครงการ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ได้จัดส่งให้แก่ทุกท่านแล้ว
ท่านใดจะอภิปรายบ้าง
ที่ประชุม


ไม่มี
ประธาน



เมื่อไม่มีท่านใดอภิปราย ดังนั้นผมขอมติที่ประชุม ท่านใดอนุมัติแก้ไข




เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบแปลนโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ




ประโยชน์ โปรดยกมือ
ที่ประชุม


ยกมือ มีมติดังนี้





มติอนุมัติ
จำนวน  8  เสียง





มติไม่อนุมัติ
จำนวน  -   เสียง





งดออกเสียง
จำนวน  1   คน
ประธาน



สรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน ถือว่า




อนุมัติตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น
ประธาน



ท่านใดมีเรื่องอื่นเสนอบ้าง
ที่ประชุม


ไม่มี

ประธาน
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นแล้ว เป็นอันว่าการประชุมวันนี้เสร็จสิ้นระเบียบวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา  13.35  นาฬิกา
            




      (ลงชื่อ)     ชาตรี  ชูขันธ์




                                   (นายชาตรี  ชูขันธ์)
                    
                                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/บันทึก

        (ลงชื่อ)   ดนุพร  คงสา                                
                         (นายดนุพร  คงสา)              
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก
